# DESARROLLO ROADMAP

Plan de desarrollo para En Marcha Contigo MVP y expansión futura

# Estado Actual

Fase 1 Completada: MVP Inicial

Backend Flask operativo

Frontend React/Vite operativo

Base de datos SQLite conectada

# Fase 1: MVP Inicial (Completada)

Setup backend Flask

Setup frontend React/Vite

Interfaz visual básica

API health check

# Fase 2: Autenticación (1-2 semanas)

Sistema login/registro

Modelo Usuario en BD

JWT tokens

Interfaz React login

# Fase 3: Módulo Síntomas (2-3 semanas)

Registro de síntomas

Intensidad y duración

Integración Gemini AI

Análisis automático

# Fase 4: Dashboard (2-3 semanas)

Vista principal

Gráficos de síntomas

Reportes (PDF, CSV)

Estadísticas

# Fase 5: Google Calendar (1-2 semanas)

Integración citas médicas

Sincronización automática

Recordatorios

# Fase 6: Red Familiar (2-3 semanas)

Invitar familiares

Acceso limitado

Notificaciones

# Fase 7: Profesionales Salud (3-4 semanas)

Portal médicos

Historial pacientes

Prescribir ejercicios

# Fase 8: Aplicación Móvil (4-6 semanas)

React Native

Notificaciones push

Offline mode

# Timeline Total

Total MVP robusto: 8-10 semanas de desarrollo

# Próximos Pasos

## Esta Semana

Verificar setup completo

Backup en GitHub

## Próxima Semana

Comenzar Fase 2: Autenticación

Crear modelo Usuario

Roadmap - Octubre 2026